国土交通省　事業報告方法の変更に伴う対応について

統計システム導入に伴うスケジュール

（一社）日本倉庫協会

| 年 月 | 予 定 | 概 要 |
| --- | --- | --- |
| 2025年 ～６月 | テスト環境 | 地区協会へテスト環境を提供 |
| 6月 ～10月 | 本番環境構築 | システムの改修 |
|  | 会員への周知 | 会員にデータ（Excel形式）での提供を依頼 |
| 10月 ～12月 | 本番テスト | - 会員からデータ（Excel形式）での提供 - 収集データをCSV形式で運輸局に提出 - データで提供されない報告は「紙」で提出 |
| 2026年 １月 ～３月 | プレ稼働 | - 会員からデータ（Excel形式）での提供 - データで提供されない会員分は、地区協会が データ化（Excel形式に打ち直す） - 収集データをCSV形式で運輸局に提出 |
| ４月～ | 本稼働 | - 会員からデータ（Excel形式）での提供（必須） - 収集データをCSV形式で運輸局に提出 |